Do użytku wewnętrznego

ZARZĄDZENIE nr  39/2006

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia   23 listopada  2006 r.

w sprawie: zasad rozliczania prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Uniwersytecie Opolskim.

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego z 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem  1 grudnia 2006 r. wprowadzam „Zasady rozliczeń prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Uniwersytecie Opolskim”, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie oraz nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego lub Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 6/98 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 1998 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### Załącznik do zarządzenia nr 39 /2006

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23.11.2006 r.

#### ZASADY

rozliczeń prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Uniwersytecie Opolskim

- Usługi remontowo-budowlane i konserwacyjne realizowane są w Uniwersytecie Opolskim w systemie zleconym oraz przez własną brygadę podległą Działowi Remontów.

- Podstawę realizacji usług określonych w pkt 1 stanowi plan remontów obejmujący opracowane oddzielnie plany nakładów na remonty realizowane w ramach środków na:

  - działalność dydaktyczną obejmującą obiekty dydaktyczne, administracyjne, hotel asystencki, pozostałą infrastrukturę, sieci zewnętrzne itp.,

  - fundusz pomocy materialnej dla studentów obejmujący domy studenckie oraz obiekty towarzyszące np. infrastrukturę i sieci zewnętrzne.

- Plany remontów sporządza się na rok kalendarzowy i podlegają one zatwierdzeniu przez Senat stanowiąc integralną część planu rzeczowo-finansowego.

- Roczne plany remontów obejmują:

  - nakłady – w ujęciu wartościowym i rzeczowym – na remonty zlecane na zewnątrz i realizowane w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - nakłady – w ujęciu wartościowym obejmujące remonty i konserwacje realizowane przez własną brygadę na rzecz działalności określonych w punkcie 2.

- Plany nakładów na remonty i konserwacje realizowane przez własną brygadę obejmują:

  - wynagrodzenia wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zfśs,

  - koszty materiałów.

- Rozliczenie finansowe wykonanych i odebranych robót remontowych obejmuje:

a) sprawdzenie faktury wystawionej przez wykonawcę, łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót ( załącznik nr 1 i 2) pod względem:

  - formalno-rachunkowym tj. zgodności z zamówieniem, umową, przyjętymi kosztorysami itp.,

  - merytorycznym tj. potwierdzenia właściwej jakości robót, dokonania odbioru technicznego, zastosowanych stawek, dopuszczenia do eksploatacji itp.,

  - kwalifikacji kosztów remontu tzn. oznaczenie bezpośrednio na fakturze jakiego obiektu dotyczy – określenie miejsca powstawania kosztów,

b) w zakresie usług remontowo-konserwacyjnych realizowanych przez własną brygadę:

  - rozliczenie kosztów płac brygady,

  - rozliczenie zużytych materiałów.

- Ewidencja i rozliczanie usług remontowo-budowlanych realizowanych przez własną brygadę ma formę zleceniową. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

- Zlecenie na wykonanie  określonych prac remontowo-konserwacyjnych wydaje:

    - w zakresie działalności dydaktycznej – kierownik jednostki organizacyjnej /administrator obiektu,

    - w zakresie finansowanym z funduszu pomocy materialnej – koordynator ds. Domów Studenta.

Dyspozycja realizacyjna zlecenia jest zatwierdzana przez Kanclerza lub Zastępcę Kanclerza.

- Ewidencja kosztów na poszczególnych zleceniach prowadzona jest w Dziale Remontów i obejmuje koszty osobowe oraz materiały podstawowe.

Doraźne usługi konserwacyjne stanowią jedno zlecenie oddzielne dla działalności dydaktycznej i finansowo wyodrębnionej (domy studenckie).

- Rozliczenie wewnętrzne sporządza się za okresy miesięczne wg rzeczywistych kosztów wykazanych w nim robót i przekazuje do Kwestury do 10 dnia następnego miesiąca. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

- Rozliczenie remontów wykonanych systemem gospodarczym podpisuje kierownik Działu Remontów/specjalista ds. Inwestycji/koordynator ds. Domów Studenta oraz  zatwierdza Kanclerz lub zastępca Kanclerza w przypadku, gdy remont dotyczy domów studenta.

- Materiały stanowią składniki majątkowe zużywane jednorazowo w prowadzonych przez brygadę remontową usługach remontowych i konserwacyjnych. Do materiałów zalicza się w szczególności:

    - materiały podstawowe,

    - materiały pomocnicze.

- Zakupione materiały podstawowe obciążają bezpośrednio otwarte zlecenie, dla których je nabyto.

Uczelnia nie prowadzi gospodarki magazynowej, a ewentualne większe zakupy materiałów nie wynikające ze zleceń wymagają prowadzenia przez Dział Remontów ich ewidencji pozaksięgowej i późniejszego obciążenia nimi właściwych zleceń.

Zasady rozliczeń tych materiałów ustali kierownik Działu Remontów.

- Materiały pomocnicze w przypadku braku możliwości odniesienia ich wartości w ciężar określonego zlecenia – rozlicza się miesięcznie w proporcji do wartości materiałów podstawowych zużytych na wszystkie zlecenia w danym miesiącu.